## CARTA-CONVITE Nº 09/2008

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ - CRCPR, através de sua Comissão Permanente de Licitação, comunica que, de acordo com o que dispõe a Resolução CFC nº 843/99, publicada no D.O.U, no dia 12-4-99, seção I, pág. 46, com as alterações da Resolução CFC nº 1.033/05, publicada no D.O.U, no dia 08-9-05, seção I, pág. 183, fará realizar Procedimento de Contratação na modalidade CARTA-CONVITE, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme especificações e condições estabelecidas neste edital.

1 - PRELIMINAR

O CRCPR receberá as propostas, nos seguintes moldes:

ABERTURA:	DIA 27 DE MAIO DE 2008

ÀS 9 HORAS

LOCAL: 	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

AV. XV DE NOVEMBRO, 2987, 5 ANDAR

80050-000 – CURITIBA - PR

2 - Objeto e Localização

Este Convite tem por objeto a EDIFICAÇÃO DA COBERTURA DO EDIFÍCIO SEDE DO CRCPR, conforme condições neste Edital estabelecidas e em seus anexos.

3 - Condições para a Execução, Especificações e Normas TÉCNICAS.

Na execução dos serviços objeto do presente Edital, deverão ser observadas, de modo geral, as Especificações pertinentes ao objeto deste certame devendo os serviços ser executados rigorosamente em conformidade com as instruções e recomendações contidas neste edital e seus anexos.

4 - Dotação Orçamentária

As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta do Orçamento Geral do CRCPR, aprovado para o exercício financeiro de 2008.

5 - Procedimento de Contratação

O presente certame obedecerá ao tipo “menor preço”, global, conforme dispõe a Resolução CFC nº 1.033/05, em seu artigo 12, inciso I, assim como no artigo 45, parágrafo 1º, inciso I, da Lei no 8.666.

6 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

6.1 – DA PARTICIPAÇÃO

6.1.1	Poderão participar do presente procedimento de contratação toda e qualquer empresa que satisfaça às condições estabelecidas neste edital e em seus anexos.

6.1.2	Não será levada em consideração proposta de preços apresentada por consórcio de empresas.

6.1.3 	Estarão impedidos de participar, direta ou indiretamente deste procedimento de contratação:

I. As empresas entre cujos dirigentes, gerentes, sócios e responsáveis técnicos, haja alguém que seja Conselheiro, empregados do Sistema CFC/CRCs e qualquer pessoa que com eles mantenham vínculo empregatício ou de sociedade.

II. As pessoas abrangidas nos incisos I a III do art. 7º da Resolução CFC nº 1033/05

III. As empresas consideradas inidôneas por Órgão do Sistema CFC/CRC, Órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.

6.1.4	A participação no procedimento de contratação implica, automaticamente, a aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdos deste edital e de seus anexos, regulamento(s), instruções e normas aplicáveis.

6.2 - DA REPRESENTAÇÃO

6.2.1	Cada empresa apresentar-se-á com apenas um representante legal que, devidamente munido de credencial, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento de contratação respondendo por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou documento equivalente.

6.2.2	Por credencial entende-se:

- habilitação do representante, mediante procuração com firma reconhecida;

- documento comprobatório de capacidade para representar a empresa no caso de ser titular da mesma.

6.2.3	A não apresentação ou a incorreção do documento de credenciamento não desqualificará a empresa, mas impedirá o seu representante de se manifestar durante a reunião de abertura dos envelopes.

6.2.4 	O documento que credencia o representante deverá ser entregue separadamente dos envelopes “PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO”.

6.3 – ESCLARECIMENTOS E ADITAMENTOS

6.3.1	Esclarecimentos a respeito deste Edital deverão ser solicitados, por escrito, à Comissão Permanente de Licitação, no quinto andar do edifício-sede do CRCPR – Telefone (41) 3360-4769, no horário das 08h30min às 12h30min e das 13h30min às 17h30min;

6.3.2 	O CRCPR responderá as questões formuladas, em até 02 (dois) dias antes da data marcada para o recebimento das propostas.

6.3.3	Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação das Propostas de Preços e Documentação correrão por conta e risco da empresa participante. Propostas que não atenderem aos requisitos dos documentos integrantes do edital e seu(s) anexo(s) implicarão na inabilitação ou desclassificação da empresa.

6.3.4	O CRCPR poderá inserir, a seu critério, aditamentos, modificações ou revisões, no presente ato convocatório, até 01 (um) dia antes da data marcada para a entrega das propostas, os quais serão encaminhados, através de carta, fax, telegrama circular, ou e-mail com aviso de recebimento, a todas as interessadas que tenham adquirido o edital.

6.3.5	Qualquer retificação ou modificação no edital exigirá reabertura do prazo inicialmente estabelecido, salvo quando a alteração de maneira clara não afetar a elaboração da proposta ou a juntada dos documentos de habilitação.

6.3.6	O CRCPR poderá cancelar o edital ou revogar qualquer procedimento de contratação, desde que, justificadamente, passe a ser inconveniente ou inoportuna para o momento, fato que não ensejará quaisquer direitos de indenização aos participantes.

6.4 - prazos

6.4.1 		O prazo máximo para execução da obra é de 40 (quarenta) dias corridos.

6.4.2		A contratada dará início aos serviços depois de recebido o documento de “Autorização de Serviço”, emitido pelo CRCPR, até a elaboração do contrato.

6.4.3		O não cumprimento do prazo estabelecido para entrega dos objetos acarretará a aplicação de penalidades previstas neste edital.

6.5 – DA CAUÇÃO

6.5	       A caução garantia do contrato poderá ser realizada nas modalidades descriminadas, nos termos do art. 68 da Resolução CFC n.º 1.033/05 e do art. 56 e incisos da Lei n.º 8.666/93, ou seja:

a) dinheiro ou título da dívida pública;

b) Seguro-garantia;

c) carta de fiança bancária;

6.6 – PREÇOS

6.6.1 	A empresa vencedora ficará obrigada a prestar os serviços pelo preço oferecido, salvo os casos fortuitos e de força maior e quando expressamente ressalvado por este Edital.

6.6.2 	Todos os materiais, equipamentos e serviços necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado são de responsabilidade da empresa vencedora, devendo fazer parte do preço proposto.

6.7 – DA VISTORIA

6.7.1	A empresa interessada deverá visitar o local onde serão executado a obra, objeto deste certame, para inteirar-se da amplitude, condições e grau de dificuldade existente, em companhia de 01 (um) funcionário do CRCPR.

6.7.2	Realizar Vistoria Técnica minuciosa nos locais de execução dos serviços do objeto do edital por profissional de Engenharia, sem a qual a empresa será julgada inabilitada.

6.7.3	O horário da visita deverá ser previamente acordado com o Assessor da Diretoria do CRCPR, no telefone (41) 3360-4705.

6.7.4	À empresa será concedido documento comprobatório da visita conforme modelo constante no Anexo VI, que deverá integrar a documentação da proposta comercial (Envelope 01), sob pena de desclassificação no certame.

7 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.

7.1 – DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

7.1.1	Os documentos e propostas deverão:

- ser assinados pelo representante legal da empresa;

- ser apresentados sem emendas, rasuras ou entrelinhas;

c)	ser entregues em 02 (dois) envelopes fechados no endereço indicado no item 02, com as seguintes inscrições:

ENVELOPE - 1 (PROPOSTA DE PREÇOS)

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇOS – CARTA-CONVITE Nº 09/2008

ENVELOPE - 2 (DOCUMENTAÇÃO)

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ					DOCUMENTAÇÃO – CARTA-CONVITE Nº 09/2008

d) os envelopes poderão ser entregues pessoalmente ou via postal, contudo a Comissão de Licitação não se responsabilizará por envelopes que não sejam entregues pessoalmente.

7.1.2	Admitir-se-á a remessa dos envelopes “documentação” e “proposta” por via postal ou qualquer outro recurso de entrega, endereçados à Comissão Permanente de Licitação no endereço do CRCPR, desde que entregues até o dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, remetidos os dois envelopes dentro de um único invólucro.

7.1.3	O CRCPR não se responsabilizará e nenhum efeito produzirá para a licitante se a documentação e a proposta encaminhadas por via postal ou qualquer outro sistema de entrega não forem entregues em tempo hábil à CPL.

7.1.4	Os documentos para habilitação deverão ser apresentados em língua portuguesa, em original ou por qualquer processo de cópia, autenticados por cartório competente ou por funcionário do CRCPR, e de preferência ordenados e numerados seqüencialmente de forma a não permitir folhas soltas.

7.1.5	A proposta de preços deverá ser apresentada perfeitamente legível, em papel timbrado da empresa participante, disposta a não conter folhas soltas, devendo ser datilografada ou digitadas, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidamente datada e assinada.

7.1.6	Não serão aceitos e considerada proposta de preços apresentada por telegrama, fac-símile (FAX) ou e-mail.

7.2 – PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 1)

7.2.1	A proposta deverá preencher os seguintes requisitos:

- ser datilografada ou digitada em papel timbrado da empresa, escrita em português, sem borrões, emendas, rasuras ou entrelinhas não ressalvadas, datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, acondicionada em envelope lacrado de nº 01;

- especificar de forma clara os produtos e serviços oferecidos, obedecidas às especificações contida no anexo I deste edital;

- conter, quando couber, a marca dos materiais a serem empregados na obra;

- ser entregue no local, na hora e dia designados no preâmbulo deste Edital;

- ter prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura dos envelopes de propostas de preços;

- o preço global da proposta em algarismos arábicos, por extenso e em moeda nacional;

- declaração  expressa de que no preço global proposto estejam incluído todos os custos, diretos e indiretos, para perfeita execução das obras, inclusive despesas com eventuais projetos, materiais, mão de obra, especializada ou não, cadastros dos serviços executados, equipamentos auxiliares, ferramentas, transporte, cargas e descargas em geral, encargos da legislação social, trabalhista e previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil, por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completas dos serviços e complementares, conforme projetos e especificações constantes deste edital, sem que lhe caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao CRCPR;

- prazo de entrega da obra de no máximo de 40 (quarenta) dias corridos, a contar da data do recebimento pelo CONTRATADO e da ordem de serviço emitido pelo CRCPR;

- declaração de vistoria fornecida pelo Setor Próprio do CRCPR de que, por intermédio do(s) responsável (eis) técnico(s) da empresa, a participante vistoriou o local da obra na sua totalidade e de que é detentora de todas as informações relativas à sua execução;

- planilha de orçamento, contendo os itens e quantitativos a executar LEVANTADOS PELA PROPONENTE com os correspondentes preços unitários, totais e globais, expressos em reais, a preços fixos e irreajustáveis;

- declaração do concorrente de que conhece o local da obra e que o seu projeto e especificação são compatíveis com os serviços, nada tendo a discordar;

- apresentar cronograma físico-financeiro.

OBS: Apenas o adjudicatário deverá apresentar, quando da contratação, as planilhas com as composições dos preços unitários para cada serviço constante do orçamento apresentado, contendo todos os custos necessários à execução de cada serviço, quais sejam: equipamentos, mão de obra com encargos sociais, insumos, transportes e BDI, relação de preços unitários dos insumos constantes na planilha de composição de preço unitário apresentado para cada serviço.

7.2.2		Conceder-se-á que os preços fixados pela empresa são completos e suficientes para assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos e da aquisição de materiais. Considerar-se-á, assim, que a não indicação no conjunto de composição de custos unitários de quaisquer insumos ou componentes necessários à execução dos serviços conforme projetados, significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos custos unitários, itens estes julgados necessários e suficientes, e não ensejarão qualquer alteração do contratual sob esta alegação.

7.2.3		Todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre estes serviços propostos pela empresa deverão ser incluídos no preço total da proposta.

7.2.4	          A empresa concorrente deverá estudar minuciosamente todos os projetos, as especificações referentes á obra, antes da abertura do certame, e durante a elaboração de sua proposta, pelo que, em caso de adjudicação e contratação, estará obrigado a segui-los sem que caiba alegação de desconhecimento destes.

7.2.5        O orçamento estimado – Anexo I - servirá apenas como orientação, sendo da responsabilidade da concorrente o levantamento dos quantitativos em função dos projetos, vistoria e especificações anexos a este edital, sem que caiba alegação de adoção dos quantitativos do orçamento básico não conferidos para fins de discussão ou cobrança de serviços extras.

7.3 – DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2)

7.3.1	A documentação exigida para a habilitação dos interessados no presente certame é a seguinte:

- 03 (três) Atestados de Capacidade Técnica, registrados no CREA da jurisdição da empresa, correlatos aos serviços solicitados ou 03 (três) ART´S de obras com especificações referentes aos serviços - expedidos no prazo máximo de 2 (dois) anos anteriores a data da abertura dos envelopes, cujo profissional de engenharia ou arquitetura deva fazer parte do quadro de funcionários da empresa e registrado em data anterior à divulgação deste Edital, comprovado mediante apresentação de cópia autenticada do livro de registro de empregados, registrado na forma da Lei;

b)   ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

c)	certidão de quitação de tributos e contribuições federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal;

d)	prova de inscrição perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/CGC);

- Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de no máximo 60 (sessenta) dias anteriores ao primeiro aviso deste certame;

- Certidão negativa de débito (CND), fornecida pelo INSS, com a finalidade de comprovar a inexistência de débito com a Seguridade Social;

- Certidão de Regularidade de Situação (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal, com a finalidade de comprovar a inexistência de débitos com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço-FGTS;

- Carta da empresa proponente assinada por Diretor(es), ou pessoa legalmente habilitada, claramente afirmando:

h.1) estar ciente das condições do presente certame, que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pelo CRCPR;

h.2) que executará o serviço e entregará o material de acordo com as especificações fornecidas pelo CRCPR, e que tomará todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado.

i)	balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação ocorrida no período, do Índice Geral de Preços – IGP – indicador que o venha a substituí-lo.

i.1)	a boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG =                      Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

SG = 		                                    Ativo Total

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC =                                           Ativo Circulante

Passivo Circulante

i.2) 	as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço; e

i.3) 	se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.

j)	Declaração de enquadramento no art. 3º da LC n.º 123/2006, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme modelo do Anexo V deste edital.

8 - ABERTURA E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

8.1 – DO RECEBIMENTO E JULGAMENTO

8.1.2	No dia, hora e local designado neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes lacrados contendo os documentos relativos à proposta e à habilitação.

8.1.2 	Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do horário e prazo estabelecidos neste Edital.

8.1.3 	Não havendo expediente na data marcada, os envelopes serão abertos no primeiro dia subseqüente em que houver expediente neste Órgão.

8.1.4  	Após a abertura pública das Propostas de Preços e envelopes de Documentação, não  serão fornecidos aos concorrentes ou quaisquer  outras pessoas não  oficialmente relacionadas ao certame, quaisquer informações referentes à análise, esclarecimentos, avaliação e comparação das Documentações e Propostas, bem como as recomendações sobre a adjudicação do Contrato, antes do aviso oficial  do resultado do certame.

8.1.5 	Qualquer tentativa de um concorrente em influenciar  a Comissão Permanente de Licitação ou o CRCPR quanto ao processo de exame, esclarecimentos, avaliação e comparação de propostas e na tomada de decisões  para  a  adjudicação  de qualquer serviço pode resultar na rejeição de sua Proposta.

8.1.6 	Será inabilitada ou desclassificada a Empresa que deixar de apresentar qualquer documento exigido neste edital e seu(s) anexo(s).

8.2 – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

8.2.1	O CRCPR desclassificará as propostas que:

a) 	não estiverem devidamente assinadas;

b)	contiverem qualquer limitação, reserva ou condições contrastantes com as do presente edital;

c)	não contiverem informações suficientes para a perfeita identificação, qualificação e avaliação dos serviços;

8.2.2	As propostas e as documentações de habilitação deverão ser apreciadas, processadas e julgadas, na seguinte ordem:

- abertura dos envelopes com as propostas de preços, cada lote na sua seqüência, que, depois de apreciados serão elencados pela ordem de classificação;

- abertura dos envelopes com a documentação de habilitação, seguindo a ordem de classificação, até que seja encontrado o vencedor do certame;

- devolução dos envelopes de documentação aos participantes, cujas propostas tenham sido desclassificadas, salvo quando interposto recurso, caso em que tais envelopes ficarão retidos até seu julgamento.

8.2.3	No julgamento das propostas será considerado como critério de classificação e seleção o menor preço global.

8.2.4	Sendo verificada a ocorrência de empate, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 44, da LC n.º 123/2006.

8.2.5	Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

8.2.6		Para efeito do disposto no item 8.2.5, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão;

II – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte melhor colocada, na forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese a que se refere o subitem 8.2.5, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

8.2.7 		Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem 8.2.5, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.2.8		O disposto no subitem 8.2.5 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2.9		Caso não se realize nenhum lance, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

8.2.5	A qualquer licitante que tentar impedir o curso normal do processo licitatório mediante a utilização de recursos ou de meios meramente protelatórios, ficará este sujeito às sanções legais e administrativas previstas na legislação vigente.

8.3 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.3.1 	Todo concorrente é parte legítima para impugnar a presente Carta-convite por irregularidades, sendo que, qualquer pedido de impugnação deverá ser protocolado na sede do CRCPR até 48 (quarenta e oito horas) antes da abertura dos envelopes, devendo tal pedido ser analisado e julgado pela Comissão em igual prazo.

8.3.2 	A decisão da Comissão que versar sobre desclassificação ou inabilitação de participantes, em quaisquer dos procedimentos de contratação, poderá ser contestada, até 2 (dois) dias consecutivos de seu proferimento, cuja contestação, dirigida ao presidente do Conselho, por intermédio da Comissão, será recebida com efeito devolutivo, conforme §§ 2º e 3º do art. 93 da Resolução CFC nº 1.033/05.

8.3.3 	Interposto recurso, o fato será comunicado às demais empresas, que terão prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação, para contestá-lo.

8.3.4 	Recebido o recurso de que trata o item anterior, ou esgotado o prazo para tanto, a Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo do item anterior, ou, no mesmo prazo, submeter o recurso, devidamente instruído, ao Presidente do CRCPR, que decidirá em 03 (três) dias úteis contados da data de seu recebimento.

8.3.5	Não será conhecido o recurso interposto fora do prazo legal.

8.4 - Adjudicação do CONTRATO

8.4.1 	O CRCPR adjudicará o contrato à(s) empresa(s) cuja proposta atender em sua essência aos requisitos do presente Edital e seu(s) anexo(s) e  também for de menor valor global.

8.4.2	O CRCPR se reserva o direito de revogar o procedimento de contratação e rejeitar todas as propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-lo por ilegalidade, sem que aos participantes caiba qualquer direito à indenização ou ressarcimento.

8.4.3	Para assinar o contrato, deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação.

8.4.4 	A garantia poderá ser realizada em uma das seguintes modalidades ou combinação destas:

a) caução em dinheiro ou título da dívida pública;

b) seguro garantia;

c) carta de fiança bancária, conforme minuta constante do edital;

8.4.5 	No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério da empresa vencedora, fornecida por um banco localizado no Brasil.

8.4.6 	No caso da opção pelo seguro garantia o mesmo será feito mediante entrega da competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome do CRCPR, cobrindo o risco de quebra do contrato.

8.4.7 	A garantia prestada pela empresa vencedora lhe será restituída ou liberada 90 (noventa) dias corridos após o Recebimento Definitivo da(s) Obra(s).

8.5- DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

8.5.1 	O contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos prenunciados na Resolução CFC nº 843/99, com as alterações da Resolução CFC nº 1.033/05, publicada no D.O.U, no dia 08-9-05, seção I, pág. 183, aplicando-se a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, nos casos não previstos na Resolução, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas adequadas a esta Concorrência.

8.6 - DO PAGAMENTO

8.7.1 		De acordo com o artigo 64 da lei n° 9.430, de 27.12.96, os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social – Cofins e da Contribuição para o Pis/Pasep.

8.6.2 		A tabela de bens e serviços a que se refere o item anterior está à disposição de todos os interessados no site da Receita Federal www.receita.fazenda.gov.br, (INs SRF nº 480 e 539 de 15 de dezembro de 2004 e 25 de abril de 2005 – DOU 29/12/2004 e 27/04/2005)  e por ocasião do pagamento, conforme o caso, todos os impostos serão retidos na fonte conforme a legislação vigente.

8.6.3	O pagamento da Fatura de serviços será efetuado cinco dias úteis após medição devidamente acompanhada de relatórios de execução dos serviços de acordo com a execução dos serviços e detalhados nos anexos da proposta financeira, com os quantitativos previstos na planilha aprovada e com o cronograma físico e financeiro da obra, guias de recolhimento dos encargos sociais e outros encargos relativos à execução da obra referentes ao do mês anterior da execução dos serviços e, inerentes à atividade da empresa executora, bem como cópia das notas fiscais de insumos utilizados para a execução dos serviços, certidões negativas e demais itens necessários descritos em OBRIGAÇÕES da CONTRATADA, atestado pelo fiscal do Contrato, nas condições de preço e prazo estabelecidos e pactuados neste instrumento.

8.6.4   	Além do recebimento/aceite dos produtos e/ou execução dos serviços, a Nota Fiscal deverá ser formulada, já constando os imposto que serão retidos, sob pena de devolução para correção, contando-se o prazo para o pagamento a partir do recebimento regular da mesma (INs SRF nº 480 e 539 de 15 de dezembro de 2004 e 25 de abril de 2005 – DOU 29/12/2004 e 27/04/2005).

8.7 - DA RESCISÃO

8.7.1	A inexecução total ou parcial do contrato, quando não suprível pela parte inadimplente, ensejará rescisão contratual, que poderá ser declarada pela parte lesada, ou ainda quando ocorrer quaisquer das hipóteses seguintes:

- descumprimento, cumprimento irregular ou tardio de cláusula contratual;

- paralisação injustificada da execução;

- reiterado desatendimento às recomendações ou determinações regulares do CONTRATANTE;

- excepcionalmente, por outros motivos de relevante gravidade e suficiente para ensejar a rescisão, satisfatoriamente justificada.

8.7.2	Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo desde que haja conveniência para as partes.

8.7.3	Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

8.7.4	A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

8.7.5	O contrato poderá ser rescindido mediante comunicação por escrito com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência, sem aplicação de qualquer tipo de sanção.

8.8 - Das Disposições Gerais

8.8.1  	A participação no procedimento de contratação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, cláusulas e condições deste Edital e de seu(s) anexo(s).

8.8.2 	A adjudicação dos objetos deste instrumento convocatório compreenderá a totalidade da descrição do Anexo I baseado na relação do preço global proposto pela empresa ganhadora, considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações. Ressalva-se, ainda, que embora a licitação seja pelo valor global, a proposta deverá ser apresentada com a discriminação de cada item, com quantitativos e valores individualizados (o modelo consta no Anexo II), sob pena de desclassificação.

8.8.3 	O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

8.9 – DAS SANÇÕES

8.9.1	Pela recusa injustificada a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo CRCPR, fica caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando o adjudicatário às penas da Resolução CFC nº 1.033/05, além de aplicação de multa no valor equivalente a 10% (dez por cento) do oferecido na proposta.

8.9.2	Pelo não cumprimento do objeto ou cumprimento irregular no prazo de entrega dos objetos ora licitados nos moldes estabelecidos neste edital, o adjudicatário ficará sujeito às sanções previstas na Resolução CFC nº 1.033/05, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, além da perda da garantia recolhida ao CRCPR, caso tenha ocorrido.

Curitiba, 14 de maio de 2008.

LUCÉLIA LECHETA

Presidente da

Comissão de Licitação

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

1. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A necessidade de acrescer benfeitorias na sede deste CRCPR, para fins de sua utilização de forma mais abrangente e, inclusive, fortificar a sua conservação, levou esta Presidência a adotar providências neste sentido e ora manifesta, como subsídio a ser instruído em procedimento licitatório.

Diante do que, a construção inicial do edifício retro referido, sem que isso se constitua eventual censura, deixou de ater-se quanto à cobertura do último andar que, assim, embora sempre utilizada para fins diversos, em razão das intempéries climáticas (chuvas), veda sua ocupação e, ainda, paulatinamente depreciando as instalações, pisos e paredes, como reclama uma prestação de serviços mais custosa para mantê-la limpa e capaz de servir aos fins que se destina.

Anteriormente já se alçou uma providência para construir a cobertura, todavia, elegeu-se via licitatória que culminou por estribar dificuldades, visto que se optou pela “empreitada por unidade”, assim, atribuindo a diversos licitantes, à participação respectiva.

Agora, parece-nos que a solução se tornou viável e bem mais atraente, com a opção pela chamada “empreitada global”, ou de universo da construção, em que só um licitante responsabilizaria-se por toda a prestação dos serviços.

De conseqüência, determina-se que sejam adotadas as medidas para fins de instaurar-se pleito licitatório, com a contratação do particular que se compromete a concretizar a obra na forma de serviços integrais (empreitada total), optando-se pelo critério de licitação que seja de melhor conveniência aos interesses da administração.

2. OBJETO

Construção da cobertura da sede do CRCPR no regime de empreitada por preço global fixo.

3. PRAZO

O prazo máximo para a execução dos serviços é de 40 (quarenta) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviços.

4. CONDIÇÕES GERAIS

Deverá instruir os autos do procedimento a ser instaurado os Projetos de Estrutura Metálica, a Planta Baixa, e a Planilha de Quantitativos, aos quais os futuros licitantes deverão se submeter, bem como, deverão efetuar a vistoria obrigatória no local de execução dos serviços.

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente licitação correrão a conta do Orçamento Geral do CRCPR, aprovado para o exercício financeiro de 2008.

6. PREÇO MÁXIMO

O preço máximo para execução da obra se baseia no preço médio obtido na pesquisa de mercado realizada, que é de R$ 132.868,14 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos).

| PLANILHA DE QUANTITATIVOS – PREÇO MÁXIMO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descrição | Un | Qtidade | U.MATERIAL | T.MATERIAL | Observação |
| 1.0 | Alvenaria,Revestimentos, fechamentos |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Fechamento em alvenaria com tijolo 6 furos, com emboço, reboco, preparada para pintura | m² | 27,00 | 27,27 | 736,29 |  |
| 1.2 | Tijolo refratário fino | m² | 3,5 | 40,60 | 142,10 |  |
| 1.3 | Cerâmica Interna, p/ piso, 44x44cm Pei IV, Anti-Derrapante, cor gelo, com rejunte | m² | 80,00 | 39,05 | 3.124,00 |  |
| 1.4 | Cerâmica Externa, p/ piso, 44x44cm Pei IV,Padrão Rústico, Anti-Derrapante, cores marron e bege, com rejunte | m² | 320,00 | 39,23 | 12.553,60 |  |
| 1.5 | Cerâmica p/ parede, 32x43cm, cores azul e verde, com rejunte | m² | 9,00 | 32,75 | 294,75 | Banheiros Masc. e Feminino |
| 1.6 | Cerâmica p/ parede, 28x40 cm, cores branco e verde, com rejunte | m² | 32,00 | 41,87 | 1.339,84 | Cozinha, meia parede |
| 1.7 | Pastilhas p/ parede, 9.5x9.5, cor verde, com rejunte | m² | 25,00 | 42,90 | 1.072,50 | Cozinha |
| 1.8 | Tinta latéx cor branca | l | 36,00 | 12,15 | 437,40 |  |
| 1.9 | Grafiato uso externo, cor bege | kg | 600,00 | 2,56 | 1.536,00 |  |
| 1.10 | Massa corrida | l | 36,00 | 4,51 | 162,36 |  |
| 1.11 | Pedra brita nº 1 | m³ | 1,00 | 56,14 | 56,14 |  |
| 1.12 | Areia | m³ | 10,00 | 51,16 | 511,60 |  |
| 1.13 | Cimento Portland | kg | 5000,00 | 0,41 | 2.050,00 |  |
| 1.14 | Argamassa Interna | Kg | 1100,00 | 0,37 | 407,00 |  |
| 1.15 | Argamassa Externa | Kg | 1300,00 | 1,32 | 1.716,00 |  |
| 1.16 | Massa pronta | Kg | 1000,00 | 0,46 | 460,00 |  |
| 1.17 | Destaque Forro (Dry Wall) | m | 50,00 | 12,04 | 602,00 |  |
| 1.18 | Forro Dry Wall placas | m² | 72,00 | 49,06 | 3.532,32 |  |
| 1.19 | Fechamento Forro (Dry Wall) | m | 30,00 | 28,74 | 862,20 |  |
| 1.20 | Forro Pvc branco em réguas de 25 cm | m² | 30,00 | 22,91 | 687,30 |  |
| 1.21 | Porta de madeira ecológica, acabamento na cor branca 70x210 cm, com dobradiças | un | 2 | 223,70 | 447,40 | Banheiros Masc. E Feminino |
| 1.22 | Porta de correr 200x210cm, em vidro temperado incolor 10 mm, com fechadura | un | 4 | 1.455,47 | 5.821,88 |  |
| 1.23 | Porta de correr 100x210cm, em vidro temperado incolor 10 mm, com fechadura | un | 1 | 812,66 | 812,66 |  |
| 1.24 | Janelas tipo basculante 1x1,30m, em vidro temperado incolor 10 mm | un | 24 | 343,79 | 8.250,96 | Banderola sobre o vidro temperado |
| 1.25 | Vidro temperado incolor 10 mm | m² | 40,00 | 270,87 | 10.834,80 | Fechamento lateral |
| 2.0 | Hidráulica |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Cotovelo 3/4 em PVC | un | 10 | 1,35 | 13,50 |  |
| 2.2 | Cotovelo azul, 3/4 com rosca 1/2 em PVC | un | 6 | 3,06 | 18,36 |  |
| 2.3 | Pvc 3/4 | m | 30,00 | 4,36 | 130,80 |  |
| 2.4 | T 3/4 em PVC | un | 5 | 2,53 | 12,65 |  |
| 2.5 | Tubo de cola para Pvc, bisnaga de 75g | un | 2 | 3,03 | 6,06 |  |
| 2.6 | Tubo Pvc 50mm | m | 15,00 | 4,65 | 69,75 |  |
| 2.7 | Tubo Pvc 75mm | m | 20,00 | 5,27 | 105,40 |  |
| 2.8 | Tubo Pvc 100mm | m | 30,00 | 6,70 | 201,00 |  |
| 2.9 | Ralo Sifonado Externo | un | 3 | 19,68 | 59,04 |  |
| 2.10 | Ralo Sifonado Interno | un | 5 | 19,68 | 98,40 |  |
|  | mão de obra de hidraulica | vb | 1 |  | 0,00 |  |
| 3.0 | Elétrica |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Interruptor simples | un | 7 | 6,33 | 44,31 |  |
| 3.2 | Tomada Universal 3 pontos | un | 10 | 8,76 | 87,60 |  |
| 3.3 | Luminária pendentes, com lâmpadas | un | 4 | 101,86 | 407,44 |  |
| 3.4 | Luminária embutida, com lâmpadas frias tipo fluorescente | un | 18 | 140,51 | 2.529,18 |  |
| 3.5 | Luminárias externas com lâmpada incadescente 60 W | un | 10 | 43,51 | 435,10 |  |
| 3.6 | Luminária Incandescente | un | 2 | 54,37 | 108,74 | Banheiros Masc. E Feminino |
| 3.7 | Arandela Incandecente | un | 1 | 49,61 | 49,61 | Churrasqueira |
| 3.8 | Ventilador de Teto | un | 3 | 200,97 | 602,91 |  |
| 3.9 | Condutor rígido 2,5mm de cobre ( de acordo com NBR 6880 e NBR 7188) | m | 200,00 | 0,89 | 178,00 |  |
| 3.10 | Eletroduto corrugado 3/4, tipo antichama NBR 5624 | m | 200,00 | 2,82 | 564,00 |  |
| 3.11 | Quadro Disjuntor para 05 disjuntores+ 02 reservas | un | 1 | 86,73 | 86,73 |  |
| 3.12 | Disjuntores de 25A | un | 5 | 25,87 | 129,35 |  |
| 3.13 | Tomada para telefone padrão Telebrás | un | 1 | 8,84 | 8,84 |  |
| 3.14 | Cabo telefônico padrão Telebrás | m | 25 | 2,84 | 71,00 |  |
|  | Mão de obra de elétrica | vb | 1 |  | 0,00 |  |
| 4.0 | Cobertura e uso geral |  |  |  |  |  |
| 4.0 | Telha Ondulada Fibrocimento, 110x244x0,8 cm | un | 36 | 36,62 | 1.318,32 |  |
| 4.1 | Parafusos para fixação das telhas | un | 130 | 0,60 | 78,00 |  |
| 4.2 | Perfil dobrado, 100x30x1.5mm | kg | 79,74 | 11,24 | 896,28 |  |
| 4.3 | Perfil dobrado, 100x40x3.0mm | kg | 194,88 | 14,64 | 2.853,04 |  |
| 4.4 | Perfil laminado, L 1.1/4x1/8" | kg | 157,68 | 10,55 | 1.663,52 |  |
| 4.5 | Perfil laminado, L 2x1/8" | kg | 2,96 | 11,72 | 34,69 |  |
| 4.6 | Ferro Redondo, 3/8" | kg | 10,18 | 10,95 | 111,47 |  |
| 4.7 | Chapa 1/8" | kg | 4,36 | 21,62 | 94,26 |  |
| 4.8 | Chumbador de expansão, 1/2 x 3 3/4" | un | 15 | 19,94 | 299,10 |  |
| 4.9 | Parafusos 3/8" | un | 24 | 3,28 | 78,72 |  |
| 4.10 | Porca 3/8" | un | 36 | 1,70 | 61,20 |  |
| 4.11 | Calha 20x15cm | m | 12,00 | 49,45 | 593,40 |  |
| 4.12 | Rufo 25cm | m | 26,00 | 36,37 | 945,62 |  |
| 4.13 | Manta térmica 5mm, com alumínio em 1 lado | m² | 80,00 | 5,36 | 428,80 |  |
| 4.14 | Tábua 2,5x25x300cm | un | 12,00 | 14,65 | 175,80 |  |
| 4.15 | Arame Recozido nº 18, para amarração | kg | 2,00 | 5,40 | 10,80 |  |
| 4.16 | Barra de Ferro diâmetro 5/16 | m | 30,00 | 2,32 | 69,60 |  |
| 4.17 | Barra de Ferro diâmetro 1/2 | m | 15,00 | 4,71 | 70,65 |  |
| 4.18 | Prego 17x27 | kg | 3,00 | 7,37 | 22,11 |  |
| 4.19 | Tubo de alumínio 5x5cm, natural fosco | m | 45,00 | 20,25 | 911,25 | Cobertura externa |
| 4.20 | Vidro temperado incolor 8 mm | m² | 42,00 | 255,01 | 10.710,42 | Cobertura externa |
| 5.0 | Acabamentos |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Torneira para lavatório de mesa, tubo 90 cromada | un | 2 | 95,80 | 191,60 |  |
| 5.2 | Engate cromado luxo, 1/2x40 cm | un | 2 | 22,52 | 45,04 |  |
| 5.3 | Anel de vedação para bacia | un | 2 | 8,25 | 16,50 |  |
| 5.4 | Cuba dupla, 80x35cm, aço inox para bancada da cozinha | un | 1 | 243,57 | 243,57 |  |
| 5.5 | Cuba Lavatório 50x38cm, cor branca em louça, tipo sobreposta | un | 2 | 174,82 | 349,64 |  |
| 5.6 | Bacia para caixa acoplada, cor branca em louça | un | 2 | 140,91 | 281,82 |  |
| 5.7 | Caixa acoplada, cor branca em louça | un | 2 | 123,92 | 247,84 |  |
| 5.8 | Assentos Sanitários, acabamento laca branca | un | 2 | 51,84 | 103,68 |  |
| 5.9 | Fechadura colonial, esp. 5400 cromado | un | 2 | 54,24 | 108,48 | Banheiros Masc. E Feminino |
| 5.10 | Batentes de Itaúba 140 mm, acabamento com pintura latex cor branca | un | 2 | 113,22 | 226,44 |  |
| 5.11 | Parafusos para vaso sanitário | un | 4 | 10,30 | 41,20 |  |
| 5.12 | Bancada de granito, 50x200x2cm, cor verde, para 2 cubas do tipo sobrepostas. Com rodapia no fundo (200x5x1cm). Com saia de 5cm nas bordas livres. | un | 1 | 460,68 | 460,68 | Para lavatórios |
| 5.13 | Bancada de granito, 50x50x2cm, cor verde, com rodapia no fundo (50x5x1cm), com acabamentos | un | 1 | 195,17 | 195,17 | Para cozinha |
| 5.14 | Bancada de granito, 50x400x2cm, cor verde, para cuba dupla em inox,com rodapia no fundo (400x5x1cm), com acabamentos | un | 1 | 1.220,55 | 1.220,55 | Para cozinha |
| 5.15 | Bancada de granito, 40x400x2cm, cor verde, com saia de 5cm nas bordas livres. | un | 1 | 847,50 | 847,50 | Apoio Churrasqueira |
| 5.16 | Acabamento de granito, cor verde, 18 cm largura | m | 1,30 | 127,00 | 165,10 | Boca da Churrasqueira |
| 5.17 | Acabamento de granito, cor verde, 15 cm largura | m | 2,60 | 94,77 | 246,40 | Boca da Churrasqueira |
| 6.0 | Mão-de-obra e custos indiretos | un |  |  | 41.981,00 |  |
| TOTAL.................................................................................................................................................. |  |  |  |  | 132.868,14 |  |

ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

| I – Identificação da empresa emitente |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome da empresa |  |  |  |  |  |  |
| Número do CNPJ |  |  |  | Data: |  |  |
|  | DESCRIÇÃO |  | QUANT |  | R$ UNIT | TOTAL |
| Item n.º |  |  |  |  |  |  |
| Item n.º |  |  |  |  |  |  |
| Total do Lote n.º |  |  |  |  |  |  |

Prazo de entrega: ________________________________________________________

Declaramos que no preço acima estão inclusos todos os custos necessários para a prestação dos serviços objeto da licitação, bem como todos os impostos e encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, assim como taxas, fretes, seguros e quaisquer outros elementos que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

____________________, _____ de ____________________de 2006

Assinatura do Representante Legal

ANEXO III

DECLARAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE E DE NÃO-EMPREGO DE MÃO-DE-OBRA DE MENOR

DECLARA-SE, para fins de habilitação Carta-convite 09/2008, que a empresa _________________, inscrita no CNPJ n.º _____ com sede no endereço ______________ por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ______________

infra-assinado, de RG nº ______________  e do CPF nº ____, que:

a) até a presente data inexistem fatos supervenientes e impeditivos para sua habilitação no presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores que impeçam tal habilitação.

b) não tem seus quadros de trabalho menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

OBS: A contratação de menor aprendiz – a partir de 14 (quatorze) anos - deverá ser declarada neste documento, inclusive com a identificação do contratado(a).

______________ , __ de ___________ de 2007.

____________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO IV

CONTRATO ADMINISTRATIVO

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado o CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ – CRCPR, autarquia federal da administração indireta, criada pelo Decreto-lei 9.295/46, registrado no CNPJ/MF sob o  n.º  76.592.559/0001-10, com endereço na Rua XV de novembro, 2.987, em Curitiba–PR, representada neste ato pelo seu presidente contador PAULO CÉSAR CAETANO DE SOUZA, doravante  designado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa _____________, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ/MF sob o n.º _____, estabelecida na cidade de Curitiba-PR, na ____________, neste ato representada por ______________, portador da Cédula de Identidade n.º ____, inscrito no CPF/MF sob o n.º _____, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e avençado o presente, com fulcro na Lei 8.666/93 e demais consectários legais, mediante as seguintes cláusulas e condições a seguir dispostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Construção da cobertura do edifício-sede do CRCPR, conforme especificações constantes do Edital de Carta-convite 09/2008 e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

A presente contratação obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem como às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo acima citado, do CRCPR, e que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste Contrato:

a) Edital CARTA-CONVITE 09/2008 e seus Anexos;

b) Documentos de PROPOSTA COMERCIAL E HABILITAÇÃO apresentados pela ora CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O Contrato terá vigência até a conclusão da obra.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo CRCPR, por profissional ou funcionário especialmente designado para tal fim.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fiscalização será exercida no interesse do CRCPR e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais e serviços prestados, se em desacordo com este contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na contratação objeto do presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução do objeto da presente licitação, obriga-se a:

I. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços, nos termos da legislação vigente, e efetuá-los de acordo com as especificações constantes deste Contrato e do Anexo I do Edital de Carta-convite 09/2008;

II. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

III. Arcar com todos os custos necessários à completa prestação dos serviços;

IV. Repor, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, quaisquer objetos da CONTRATANTE e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados;

V. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do presente contrato, sem prévia e expressa anuência da Contratante;

VI. Sugerir medidas visando ao aperfeiçoamento da execução dos serviços;

VII. Manter as áreas de trabalho continuamente limpas e desimpedidas, observando o disposto na legislação e nas normas relativas à proteção ambiental;

VIII. Entregar o local do serviço ou da obra completamente limpo, devendo remover os entulhos resultantes de sua execução;

IX. Assumir as despesas referentes a transporte, carga, descarga e movimentação de materiais, suas respectivas perdas e estocagem, dentro e fora do canteiro de obras;

X. Fornecer, às suas expensas e sob sua responsabilidade, toda a mão-de-obra, direta ou indireta a ser empregada na obra, devendo a condução dos serviços ser confiada a profissionais idôneos, devidamente qualificados;

XI. Cumprir a legislação e as normas relativas à segurança, higiene e medicina do trabalho, diligenciando para que seus empregados trabalhem com equipamento de proteção individual – EPI, tais como: capacetes, botas, luvas, capas, óculos, cintos e equipamentos adequados para cada tipo de serviço;

XII. Responsabilizar-se pelo correto comportamento e eficiência de seus empregados, podendo o CONTRATANTE, motivadamente, exigir a retirada de qualquer pessoa do canteiro de obras, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cuja permanência naquele local seja considerada indesejável;

XIII. Providenciar, por sua conta, todos os registros, licenças, autorizações e franquias exigidas pela Lei ou Atos dos Órgãos competentes, para a realização da obra;

XIV. Providenciar, no prazo de 10 (dez) dias, contados da assinatura do presente instrumento, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, referente ao presente Contrato, no CREA/DF, bem como o competente registro no INSS;

XV. Arcar com todos os ônus e obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, previdenciária, tributária, fiscal, securitária, comercial, civil e criminal que se relacionem direta ou indiretamente com a obra, inclusive no tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos, pagando, inclusive, as multas porventura impostas pelas autoridades, de tudo dando ciência ao CONTRATANTE. A inadimplência com referência aos encargos estabelecidos neste subitem não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;

XVI. Responsabilizar-se por qualquer ônus decorrente de possível chamamento do CONTRATANTE em juízo;

XVI. Observar as leis, regulamentos e posturas exigidos pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, pela Administração Regional de Brasília, ou qualquer outra norma referente à obra e a segurança pública;

XVII. Atender às determinações da fiscalização e a ela prestar, com exatidão, as informações do CRCPR solicitadas, não criando embaraços;

XVIII. Manter entendimentos com o CONTRATANTE, objetivando evitar interrupções ou paralisações na execução dos serviços ou nas atividades do próprio CONTRATANTE;

XIX. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, serviços da obra efetuada em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais usados.

XX. Não contratar serviços com profissionais pertencentes ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência do Contrato;

XXI. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento de contratação.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93, são obrigações da CONTRATANTE:

I. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra;

II. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados e documentar as ocorrências havidas;

III. Proporcionar à CONTRATADA as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente os serviços contratados;

IV. Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados;

V. Efetuar os pagamentos devidos;

VI. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do Contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e repactuações do mesmo;

VII. Aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da prestação dos serviços objeto do presente contrato correrão à conta do orçamento geral do CRCPR para o exercício de 2008.

CLÁUSULA NONA – DO PREÇO GLOBAL

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela prestação dos serviços constantes no Anexo I do Edital 09/2008 – Carta-convite, o valor de R$ ________ (______).

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento da Fatura de serviços será efetuado cinco dias úteis após medição devidamente acompanhada de relatórios de execução dos serviços de acordo com a execução dos serviços e detalhados nos anexos da proposta financeira, com os quantitativos previstos nas planilhas, guias de recolhimento dos encargos sociais e outros encargos relativos à execução da obra referentes ao do mês anterior da execução dos serviços e, inerentes à atividade da empresa executora, bem como cópia das notas fiscais de insumos utilizados para a execução dos serviços, “as built” da etapa, certidões negativas e demais itens necessários descritos em OBRIGAÇÕES da CONTRATADA, atestado pelo fiscal do Contrato, nas condições de preço e prazo estabelecidos e pactuados neste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetivado por meio de sistema eletrônico, via Banco do Brasil, à ordem do favorecido, no banco, agência e conta designados, desde que vinculada ao sistema de compensação de cheques ou outros papéis do Banco do Brasil S.A. ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com código de barras, não podendo ser imposta qualquer espécie de multa moratória ou juros moratórios por demora de até 3 (três) dias úteis que ultrapassar a data de vencimento, após a data da referida Ordem Bancária, se a mesma foi emitida tempestivamente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os pagamentos, mediante emissão de qualquer ordem bancária, serão realizados desde que a CONTRATADA efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Juntamente com as notas fiscais/faturas, deverão ser apresentadas as certidões negativas de débitos junto ao Inss, Fgts e Receita Federal, devidamente atualizadas.

PARÁGRAFO QUARTO - A critério da CONTRATANTE, poderá ser utilizado o valor contratualmente devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para consigo, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual ou para ressarcimento de eventuais danos ocasionados e assumidos pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - Os eventuais atrasos de pagamento, por culpa da CONTRATANTE, gera à CONTRATADA o direito à atualização financeira desde a data final do período de adimplemento até a data do efetivo pagamento, tendo como base a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, pro rata tempore-die, de forma não composta, devendo os cálculos dos encargos, de cada mês, serem feitos utilizando-se a taxa do mês anterior ao da apuração desses encargos, em conformidade com o art. 406 da Lei nº 10.406/02 –Código Civil.

PARÁGRAFO SEXTO - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Serão retidos na fonte os Impostos sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), bem assim a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para o objeto desta licitação, conforme Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/04 ou outra norma que venha a substituí-la. Cabe a CONTRATADA o destaque destes impostos no corpo das notas fiscais emitidas.

PARÁGRAFO OITAVO - Não haverá a retenção prevista no subitem anterior caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições (SIMPLES), instituído pela Lei no 9.317/96, ou encontre-se em uma das situações elencadas no artigo 25 da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15/12/04 ou outra norma que venha a substituí-la.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções administrativas, garantida prévia defesa:

I – Advertência.

II – Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela CONTRATANTE):

a)	de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no início da prestação dos serviços, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor;

b)	de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;

c)	de 10% (dez por cento) sobre o valor total do período de vigência do contrato, contados da última prorrogação, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por culpa da CONTRATADA, garantida defesa prévia, independentemente das demais sanções cabíveis.

III – Impedimento de licitar e contratar com a União e, se for o caso, descredenciamento do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, da licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No processo de aplicação de sanções, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de recebimento da respectiva notificação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de impedimento de licitar e contratar com a União, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no Contrato e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA o valor devido será abatido da garantia. Sendo a garantia insuficiente, o valor complementar será cobrado de forma administrativa e/ou judicial.

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nos incisos I e III desta cláusula, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, desta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

A inexecução total ou parcial do contrato poderá ensejar a sua rescisão, conforme o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quanto à sua forma, a rescisão poderá ser:

a) por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;

c) judicial, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os procedimentos de rescisão contratual, tanto os amigáveis, como os determinados por ato unilateral da CONTRATANTE, serão formalmente motivados, asseguradas, à CONTRATADA, na segunda hipótese, a produção de contraditório e a dedução de ampla defesa, mediante prévia e comprovada intimação da intenção da Administração para quê, se o desejar, a CONTRATADA apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de seu recebimento e, em hipótese de não acatamento da defesa, interponha recurso hierárquico no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação comprovada da decisão rescisória.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal de Curitiba – Seção Judiciária do Paraná, para dirimir as questões oriundas da aplicação e interpretação do presente contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e convencionadas, as partes assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma.

Curitiba, ___ de _______ de 2008.

______________________________________________________

## PRESIDENTE DA CONTRATANTE

_______________________________________________________

## REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARA-SE, para fins do disposto no subitem 7.3.1, letra “j” do Edital, de Carta-convite n.º 09/2008, que a empresa ________________, CNPJ n.º ______________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) _________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º ______ e do CPF n.º ______, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, na presente data, é considerada:

(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006.

DECLARA-SE, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

Curitiba, _______ de _______ de 2007.

__________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL

OBS. 1) Assinalar com um “X” a condição da empresa.

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Certifico que nesta data o Sr. ____________________________ (responsável técnico da empresa), registro no CREA n.º _____ , representante da empresa ______________________, CNPJ ______, com endereço na Rua ______________ procedeu a vistoria referente ao objeto da presente licitação, no endereço na Rua XV de novembro 2.987, Alto da XV, Curitiba-PR.

Desta forma, declaro que conheço e compreendo o inteiro teor da Carta-convite n.º 09/2008, pelo que aceitamos seus termos e comprometemo-nos a observá-los integralmente, bem como, não foi encontrado qualquer impedimento à execução do objeto da presente licitação.

___________, _____ de ______ de 2008.

___________________________________

Responsável técnico

___________________________________

Funcionário do CRCPR

ANEXO VII

###### MINUTA DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA

PARA GARANTIA DO CONTRATO

Ao

###### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

Rua XV de novembro, 2.987. Alto da XV, Curitiba

Brasil

Carta de fiança - R$...

Pela presente, o Banco __________ com sede a rua __________ da cidade __________ do Estado _________ por seus representantes infra-assinados, se declara fiador e principal pagador, de acordo com os arts. 818 a 826 do Código Civil Brasileiro em vigor, da empresa ________________ sediada à rua _______________ da cidade ____________ do Estado __________ até o limite de R$ ____________ (________________.) para efeito de garantia para a execução do Contrato objeto da Concorrência nº 01/06.

Este Banco se obriga, obedecido ao limite acima especificado a atender dentro de 24 horas as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, sem qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso administrativo ou judicial.

Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de ser este Departamento compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por nossa afiançada.

Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada depositar ou pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária ou por nova carta de fiança, que seja aceita por este Conselho.

Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro nº _____ ou outro registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem.

Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza por força de disposto no artigo ...dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial, em ... do ano ..., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia ... realizada em ... .

A presente fiança vigorará por um prazo máximo de 50 (cinqüenta) dias corridos após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ.

____, _____________ de _________ de _____.

Banco ________.

ANEXO VIII

PROJETO ESTRUTURAL

(ESTRUTURA METÁLICA)

E

PLANTA BAIXA

OBS: Os arquivos contento as plantas em tamanho original poderão ser solicitados pelo e-mail licitacao@crcpr.org.br, bem como, o licitante interessado poderá comparecer na sede do CRCPR e solicitar a análise das plantas constantes no processo licitatório Carta-convite 09/2008.