O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, para fins do disposto no art. 75, §3º da Lei nº 14.133/2021, divulga a presente manifestação de interesse na obtenção de propostas adicionais de eventuais interessados, conforme escopo abaixo:

| ## Especificação dos serviços: | ## Elaboração de projeto arquitetônico, planilha orçamentária e fiscalização técnica dos serviços de reforma de interiores, para o imóvel com área aproximada de 88m², localizado no 1º andar do edifício-sede do CRCPR em Curitiba, compreendendo as seguintes etapas: ### Fase de preparação ou Estudo de Viabilidade (EV): Prévia ao projeto arquitetônico, inicia com a coleta das informações de referência que representem as condições preexistentes, de interesse para instruir a elaboração do projeto, a confecção de um programa de necessidades humanas, socioambientais e funcionais do contratante, e a elaboração de análise e avaliações para seleção e recomendação de alternativas para a concepção da edificação e de seus elementos, instalações e componentes. ### Fase de elaboração e desenvolvimento de projetos técnicos ou projetos de arquitetura: ## 1ª Etapa – Estudo Preliminar (EP): Concepção e representação de informações técnicas provisórias de detalhamento do projeto e de seus elementos, instalações e componentes, necessárias ao inter-relacionamento das atividades técnicas de projeto e suficientes à elaboração de estimativas aproximadas de custos e de prazos dos serviços de obra implicados. Nesta etapa é desenvolvido layout do projeto em planta baixa e perspectiva 3D do local considerando todos os espaços. Deverão ser apresentadas uma ou mais vistas internas renderizadas por ambiente; ## 2ª Etapa – Projeto Executivo (PE): Concepção e representação final de informações técnicas e elementos do projeto, instalações e componentes, completas e definitivas. Nesta etapa deverão ser elaboradas as pranchas necessárias e suficientes à contratação/licitação e à execução dos serviços de obra correspondentes. ### Fase de execução dos projetos ou Planificação Orçamentária, Execução e Acompanhamento de Obra: ### 3ª Etapa – Planificação Orçamentária (PO): Etapa destinada ao levantamento de dois ou mais orçamentos de materiais, móveis e serviços de fornecedores. Acompanhamento junto ao Contratante aos locais de venda de produtos para escolha de materiais, revestimentos, objetos, etc. Apresentação de planilha orçamentária com todos os itens para apreciação dos clientes e orientação do momento adequado de contratação de empresas terceirizadas para garantir o bom andamento da obra; ### 4ª Etapa – Acompanhamento de Obra (AO) – etapa destinada ao acompanhamento da obra, orientando terceiros, prestadores de serviços, empreiteiros e fornecedores diversos, sempre que for necessário, com a finalidade de garantir que a execução dos serviços esteja de acordo com as condições e especificações técnicas presentes no escopo do projeto, evitando retrabalhos e gastos desnecessários. Nesta etapa deverão ser realizadas, no mínimo, 02 (duas) visitas mensais à obra, durante a execução da mesma, limitado a um período de seis meses. Ao final da 4ª Etapa a Contratada deverá elaborar vistoria para atestar a conformidade dos serviços de reforma com o projeto aprovado e providenciar o AS BUILT. |
| --- | --- |
| ## Prazo de execução: | ## Prazo estimado de seis meses a depender da conclusão dos serviços de reforma. |
| ## Observações: | ## A Contratada será responsável pela elaboração de estudo de viabilidade, estudo preliminar, projeto executivo, planificação orçamentária e acompanhamento de obra na condição de fiscal técnico. ## Todos os custos incidentes sobre a prestação dos serviços correrão por conta da futura contratada, razão pela qual deverão estar contemplados no preço proposto. |

As empresas interessadas poderão enviar proposta para o e-mail: licitacao@crcpr.org.br até o dia 26/01/2023, sendo que a contratação será firmada com o detentor do menor preço dentre todas as propostas recebidas.