O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, para fins do disposto no art. 75, §3º da Lei nº 14.133/2021, divulga a presente manifestação de interesse na obtenção de propostas adicionais de eventuais interessados, conforme escopo abaixo:

| ## Especificação dos serviços: | ## Prestação de serviços técnicos especializados de arquitetura e complementares para instalação de um estúdio de gravação de áudio e vídeo no 3º andar da sede do CRCPR com uma área de 46,51m², compreendendo as seguintes etapas: ### LEVANTAMENTO DE DADOS – Levantamento e cadastramento da situação do local – visita ao local, levantamento de documentações existente, verificação de situação atual e quais aprovações serão necessárias – se este for o caso, definir quais são as possibilidades do imóvel em relação às dimensões para expansão e ocupação, e assim concluir se o imóvel atende à demanda necessária; ### ESTUDO PRELIMINAR – Estudo de layout para ambientes existentes ou a construir, para definir mudanças ou se o ambiente atende as necessidades solicitadas – contemplando 03 (três) revisões, se necessário; ### ANTEPROJETO – Aprimoramento do estudo preliminar, definição de materiais de acabamento; ### PROJETO EXECUTIVO – Projeto executivo considerando plantas detalhadas em escala 1:50, representação, indicação e especificação de materiais, detalhamentos em 1:25, cores, vistas internas, memorial descritivo e quantitativo visando a execução de obra com base no projeto e com base na aprovação do estudo, conforme levantamento de dados; ### REVISÃO DO PROJETO EXECUTIVO – Caso seja solicitada pela Contratante, será efetuada a revisão do projeto executivo, contemplando até 02 (duas) revisões; ### PROJETOS COMPLEMENTARES – elaboração dos projetos de elétrica, lógica, telefonia, acústica, climatização, dentre outros necessários. ### ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – etapa destinada ao levantamento de orçamentos de materiais, móveis e serviços de fornecedores para instruir a elaboração de planilha orçamentária com todos os itens necessários para subsidiar o procedimento de contratação de empresa terceirizada responsável pela execução dos serviços de reforma. ### ACOMPANHAMENTO DE OBRA – etapa destinada ao acompanhamento da obra, orientando terceiros, prestadores de serviços, empreiteiros e fornecedores diversos, sempre que for necessário, com a finalidade de garantir que a execução dos serviços esteja de acordo com as condições e especificações técnicas presentes no escopo do projeto, evitando retrabalhos e gastos desnecessários. Nesta etapa deverão ser realizadas, no mínimo, 02 (duas) visitas mensais à obra, durante a execução da mesma, limitado a um período de seis meses. ### Ao final desta etapa, a Contratada deverá elaborar vistoria para atestar a conformidade dos serviços com o projeto aprovado e providenciar o AS BUILT. |
| --- | --- |
| ## Prazo de execução: | ## Prazo estimado de 110 dias até a entrega da planilha orçamentária. Após este prazo, a Contratada deverá realizar o acompanhamento de obra pelo período de execução dos serviços de implantação do estúdio de gravação, com recebimento por hora técnica de efetivo acompanhamento dos serviços. |
| ## Observações: | ## A Contratada será responsável pela elaboração do levantamento de dados, estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, projetos complementares, planilha orçamentária e acompanhamento dos serviços de execução na condição de fiscal técnico. ## Todos os custos incidentes sobre a prestação dos serviços correrão por conta da futura contratada, razão pela qual deverão estar contemplados no preço proposto. |

As empresas interessadas poderão enviar proposta para o e-mail: licitacao@crcpr.org.br até o dia 03/02/2023, sendo que a contratação será firmada com o detentor do menor preço dentre todas as propostas recebidas.