O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ, para fins do disposto no art. 75, §3º da Lei nº 14.133/2021, divulga a presente manifestação de interesse na obtenção de propostas adicionais de eventuais interessados, conforme escopo abaixo:

| ## Especificação dos serviços: | ## Serviço de restauração da rampa de acesso ao estacionamento lateral do edifício-sede do CRCPR em Curitiba, com realocação do ponto de interfone, compreendendo as seguintes atividades: ### Emissão de anotação de responsabilidade técnica; ### Mobilização com isolamento de área; ### Retirada dos pavers existentes no local; ### Recomposição do solo base com a utilização de compactador mecânico; ### Alteração da localização dos interfones; ### Regularização do solo com areia e pedrisco para assentamento dos pavers; ### Assentamento dos pavers na área da intervenção, desde que se mostrem adequados, serão utilizados os pavers existentes no local; ### Aplicação de camada de rejunte utilizando pedrisco; ### Desmobilização e limpeza final. |
| --- | --- |
| ## Prazo de execução: | ## De 10 a 15 dias úteis e operacionais. |
| ## Observações: | ## Os serviços compreenderão o fornecimento de materiais e mão de obra. ## Todos os custos com materiais e equipamentos correrão por conta da futura contratada, razão pela qual deverão estar contemplados no preço proposto. |

As empresas interessadas poderão enviar proposta para o email: licitacao@crcpr.org.br até o dia 26/01/2023, sendo que a contratação será firmada com o detentor do menor preço dentre todas as propostas recebidas.